污水管道清淤、封堵工程

施工招标文件

招标人：           丹阳水务集团有限公司           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

招标代理机构：   丹阳市正大工程造价咨询有限公司   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：   2017  年  7  月  7  日

目    录

第一章    招标公告	3

第二章   投标须知	8

（一）前附表	8

（二）总则	10

（三）招标文件	11

（四）投标文件的编制	12

（五）开标及抽签	13

（六）合同的授予	14

第三章   合同主要条款	15

第四章   有关标准	17

第五章   图纸	17

第六章  工程预算价及其组成、发包价及其组成和计算方法	17

# 第一章    招标公告

江苏省丹阳市工程建设项目招标公告（资格后审）

一、丹阳水务集团有限公司的污水管道清淤、封堵工程已经丹阳市发展改革和经济信息化委员会批准建设。工程所需资金来源是丹阳投资集团有限公司解决，现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标。

二、丹阳市正大工程造价咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

三、工程概况

1.工程地点：丹阳市；

2.工程规模：污水管网清淤、封堵6.3千米，最大管径1.8米,管道检测31千米；

3.工程发包价格：871683.37 元；

4.计划开、竣工时间：2017年7月24日-2017年9月21日；工期60日历天

四、本招标工程共分1个标段，标段划分及相应招标内容如下：

污水管网清淤、封堵（图纸及清单内的所有内容）工程施工

每位申请人可申请上述最多1个标段的投标,最多可以中1个标段。

五、投标申请人应当具备的主要资格条件

1.申请人资质类别和等级：市政公用工程施工总承包三级（含）以上或具备质量技术监督部门核发的排水管道养护维修企业CCTV/QV作业证书；

2.拟选派项目负责人资质等级：市政公用工程注册建造师二级或小型项目管理师；

3.企业业绩、信誉：无工程质量、安全生产事故在暂停、整顿期内的；

4.项目负责人业绩、信誉：近两年无安全质量事故；

5.本工程不接受联合体投标；

6.其他条件：

⑴具有独立订立合同的能力；

⑵未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

⑶企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法、违规问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

⑷企业的资质类别、等级和项目负责人的资质满足招标公告要求；

⑸资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

⑹企业具有安全生产条件，并取得安全生产许可证；

⑺企业承担过类似及以上工程：企业近5年内承担过24千米及以上的管道CCTV检测工程或合同金额60万元及以上的管道清淤、疏通工程、CCTV检测。

说明：类似工程有效期从招标公告发布之日起倒算，且时间以施工合同为准。类似工程须提供施工合同原件扫描件，缺一无效。施工合同中未标明“管道CCTV检测工程或管道清淤、疏通工程”须建设单位出具证明，否则业绩不予认可。

⑻拟派项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人是非变更后无在建工程的。项目负责人（非首次执业）在其执业范围内无在建工程的，必须提交距离本次工程投标文件递交截止时间最接近的工程的竣工验收报告。

②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。项目负责人办理变更手续的，须递交对此变更有行业管理权限的主管部门依法变更备案的证明材料。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

⑼符合法律、法规规定的其他条件；

⑽检察机关行贿犯罪档案查询告知书【包括企业和拟选派项目负责人】

注：江苏省内企业可由评委登录“江苏省建设工程招标网”，网址：http://www.jszb.com.cn/jszb/,点击进入曝光台，惩戒种类选择行贿犯罪进行查询。（原检察院出具的书面查询告知函在有效期内的仍可用于本次投标）江苏省外企业由各受理申请的人民检察院出具书面告知函。告知函自出具之日起2个月内有效。”

六、不接受投标人参加投标的情形：

1.因招标投标活动中有违法、违规等不良行为，被行政监督主管部门公示限制且限制期限未满的。

2.招标人拒绝挂靠单位参与本工程的投标，在项目实施过程中，招标人如发现系无资质的单位或个人挂靠施工的，可以立即无责任终止合同，没收履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对招标人造成的损失，由投标人加倍赔偿。

七、本工程预算额：1013658.29元，本工程预算下浮比率：14%，下浮后发包价格： 871683.37 元。

八、定标方式：本工程采用“网上随机抽取中标人方式”。以下所有程序在丹阳市公共资源交易中心的监督下进行。

1.按照招标公告规定的时间和投标报名顺序，由网上管理系统自动生成代表该单位的号码作为抽签中标的依据。

2.在规定的抽签时间由网上管理系统自动生成三个中标候选人，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三中标候选人。

九、招标文件（含资格后审文件）下载

请申请人网上缴纳招标文件购买费用人民币 300 元后登录丹阳市公共资源交易中心网（www.dyzgw.com.cn），于2017年6月7日至2017年6月12日期间持企业CA证书网上下载招标文件（含资格后审文件），逾期将不得下载。

本工程截标、开标时间为：2017年6月18日10:00

注：企业CA证书及电子签章办理地点：新镇江市公共资源交易中心一楼1032室（镇江市润州区冠城路8号工人大厦），咨询电话：0511-85221021 88968012 18652861188。

1.投标申请人网上购买下载招标文件具体要求：

⑴投标申请人必须是丹阳市公共资源交易中心会员信息库会员；

⑵投标申请人必须在以下指定银行开设支付账户：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、光大银行、徽商银行、中国银行、深发银行。

⑶购买招标文件费用发票：投标申请人可凭招标文件下载确认单和单位介绍信，在该项目开标结束后向市公共资源交易中心财务部索取发票。

特别提示：网上下载具体操作可登陆丹阳市公共资源交易中心网（www.dyzgw.com.cn）首页[服务专区]中的[操作手册]中的[建设工程新版投标工具操作手册]查看。

十、本工程投标保证金：1.6万元，必须在截标、开标时间前通过本单位基本账户登录网上银行支付成功（投标人可以通过会员系统“查看保证金缴退”菜单确认），否则投标无效。

户名：丹阳市公共资源交易中心

开户行：中国工商银行丹阳市和平桥分理处

账号：下载招标文件后在业务查询的 “获取子账户”模块中选定投标项目后“获取子商户号”，此随机生成子商户号即保证金支付账号。

1.投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑银行汇款的时间误差风险。投标人缴纳投标保证金后，可通过“丹阳市公共资源交易中心网”会员系统“查看保证金缴退”菜单确认核实投标保证金的缴纳情况。如发现系统显示保证金未到账或企业的缴纳账号与企业诚信库中登记的基本账号不一致的，请及时与丹阳市公共资源交易中心（0511-86906605或15952951462）联系。

2.保证金支付具体操作可登陆丹阳市公共资源交易中心网（www.dyzgw.com.cn）首页[服务专区]中的[会员业务操作手册]中的[保证金支付操作手册]查看。

3.本工程不接受年度保证金和银行保函。

十一、履约担保：

1.中标人公告后7天内且在签订合同前，中标人须以转账的形式向招标人指定账户提交中标合同金额的10%的履约保证金，或以银行保函的方式缴纳。

2.招标人同时向中标人提供合同总价的10%的工程款支付担保。

3.中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

十二、资格审查方式及入围方法和数量：经公告后满足网上管理系统随机抽取要求的全部入围。

十三、其他

1.投标人存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，或者撤销投标、或资格预审合格的投标人放弃投标、放弃中标资格的，不得参加该项目重新招标的投标，并依法予以处理。

2.清单中如涉及品牌,投标人应在清单参照品牌产品（或品牌型号、系列）中选择其中一个或多个进行投标报价。除清单明确的品牌（或品牌型号、系列）外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术描述等方面不低于清单品牌的产品参加，但必须在投标截止时间5日前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人依据其提供的证明材料组织相关人员对该品牌是否符合相关要求进行鉴定。经鉴定认为合理的，将以招标文件澄清修改方式告知所有投标人予以增加，但由此产生的鉴定费用由该品牌的申请人承担。

3.本工程按苏建价【2016】154号文执行，该工程计价采用一般计税方法。

4.根据苏清办【2016】7号文规定，未经解禁的企业和个人不得允许参与本工程投标。

5.本项目执行“省住房城乡建设厅关于印发《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人实施联动惩戒的通知》的通知”（苏建规字【2016】3号）

6.投标人围标、相互串通投标，骗取中标的，中标无效并取消其两年内参加丹阳地区依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，给招标人造成损失依法承担赔偿责任。

7. 施工工程执行苏建建管【2016】214号文“依法应当进行招标的工程，招标投标时，除项目经理外，其他现场人员不再要求明确。”

8.对于设置类似工程业绩的项目，如有投标单位未提供相关业绩或提供的工程业绩明显不符合招标文件业绩要求的，仍坚持参加项目投标将被认定为投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动，视为串通投标行为，将依法作出严肃处理。

十七、联系方式：

1.招标人地址：丹阳水务集团有限公司

联系人：潘晓军       传真：                电话：0511-86559716

2.招标代理机构地址：丹阳市公共资源交易中心（丹阳市行政服务中心四楼，开发区兰陵路88号）

联系人：胡钇豪     传真：0511-86578332       电话：0511—86578332

十六、如有投诉请各投诉人按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》【七部委11号令】的相关规定进行投诉。

投诉地址：丹阳市行政服务中心四楼建设工程招标投标管理办公室（丹阳市开发区兰陵路88号）

投诉电话：0511-86503837       投诉邮箱：zbb86921822@sina.com

# 第二章   投标须知

# （一）前附表

（招标文件的有关表述与本表的表述不一致之处，以本表为准）

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 污水管道清淤、封堵工程 |
| 2 | 建设地点 | 丹阳市 |
| 3 | 结构类型及层数 | / |
| 4 | 建设规模 | 污水管网清淤、封堵6.3千米，最大管径1.8米,管道检测31千米 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 现场情况 | 施工场地情况：已平 施工用电情况：已通 施工用水情况：已通 施工道路情况：已通 |
| 7 | 招标范围 | 10KV配电（图纸及清单内的所有内容）工程施工 |
| 8 | 工期要求 | 招标人要求工期：60天。 |
| 9 | 资金来源 | 丹阳投资集团有限公司解决 |
| 10 | 投标人及项目负责人 资质等级要求 | 1.申请人资质类别和等级：市政公用工程施工总承包三级（含）以上或具备质量技术监督部门核发的排水管道养护维修企业CCTV/QV作业证书； 2.拟选派项目负责人资质等级：市政公用工程注册建造师二级或小型项目管理师； |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 12 | 投标有效期 | 45 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 开标时间及地点 | 开标时间：2017年7月18日 上午10：00 地点：丹阳市公共资源交易中心（丹阳市开发区兰陵路88号行政服务中心四楼） |
| 14 | 资格审查时间及地点 | 中标候选人资格审查时间：2017年7月18日 下午2:00-5:30 2017年7月19日 上午8:30-11:30 地点：丹阳市公共资源交易中心（丹阳市开发区兰陵路88号行政服务中心四楼） |
| 15 | 评标方法及定标标准 | 本工程采用“网上合理价随机抽取中标人方式” |
| 16 | 履约担保金额 | 1.中标人公告后7天内且在签订合同前，中标人须以 转账 的形式向招标人指定账户提交中标合同金额的10%的履约保证金，或以银行保函的方式缴纳。 2.招标人同时向中标人提供合同总价10%的工程款支付担保。 3.中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 18 | 其它 | 1.本工程预算额：1013658.29元，本工程预算下浮比率：14%，下浮后发包价格：871683.37 元。 2.本工程投标保证金：1.6万元，必须在截标、开标时间前通过本单位基本账户登录网上银行支付成功，否则投标无效。 户名：丹阳市公共资源交易中心 开户行：中国工商银行丹阳市和平桥分理处 账号：下载招标文件后在业务查询的 “获取子账户”模块中选定投标项目后“获取子商户号”，此随机生成子商户号即保证金支付账号。 投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑银行汇款的时间误差风险。投标人缴纳投标保证金后，可通过“丹阳市公共资源交易中心网”会员系统“查看保证金缴退”菜单确认核实投标保证金的缴纳情况。如发现系统显示保证金未到账或企业的缴纳账号与企业诚信库中登记的基本账号不一致的，请及时与丹阳市公共资源交易中心（0511-86906605或15952951462）联系。 保证金支付具体操作可登陆丹阳市公共资源交易中心网（www.dyzgw.com.cn）首页[服务专区]中的[会员业务操作手册]中的[保证金支付操作手册]查看。 本工程投标保证金不接受年度保证金、银行保函。 3.中标后，中标人应当在领取中标通知书前向招标人提供该工程的施工组织设计（纸质文件五份） 4.开标时投标人应在本单位观看网上随机抽取中标人，也可到开标现场观看网上随机抽取中标人。 5.对于国有投资项目下载招标文件（含资格后审文件）后，在投标截止时间前五日内无不可抗力放弃投标的、投标截止后无故撤回投标文件，以及项目负责人无故不参加答辩等疑似围标串标的企业将被在丹阳市公共资源交易中心网及江苏省建设工程招标网上公告一个月，在公告期间，国有资金项目的招标人应当拒绝其投标。 6.清单中如涉及品牌，投标人应在清单参照品牌产品（或品牌型号、系列）中选择其中一个或多个进行投标报价。除清单明确的品牌（或品牌型号、系列）外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术描述等方面不低于清单品牌的产品参加，但必须在投标截止时间5日前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人依据其提供的证明材料组织相关人员对该品牌是否符合相关要求进行鉴定。经鉴定认为合理的，将以招标文件澄清修改方式告知所有投标人予以增加，但由此产生的鉴定费用由该品牌的申请人承担。 7.本工程按苏建价【2016】154号文执行，该工程计价采用一般计税方法。 8.根据苏清办【2016】7号文规定，未经解禁的企业和个人不得允许参与本工程投标。 9.本项目执行“省住房城乡建设厅关于印发《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人实施联动惩戒的通知》的通知”（苏建规字【2016】3号）。 10.投标人围标、相互串通投标，骗取中标的，中标无效并取消其两年内参加丹阳地区依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，给招标人造成损失依法承担赔偿责任。 11.施工工程执行苏建建管【2016】214号文“依法应当进行招标的工程，招标投标时，除项目经理外，其他现场人员不在要求明确。” |

# （二）总则

1. 工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项-第7项。

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过网上合理价随机抽取中标人  方式选定承包人。

1.3 本招标文件下列用语的含义是：

1.3.1 当事人：包括招标人、招标代理人、投标人、中标人。

1.3.2 招标人：是指已取得合法资金来源的并作为本招标工程项目投资责任者的法人或依法成立的其他组织，即业主。本工程的招标人为：丹阳水务集团有限公司。

1.3.3 招标代理人：是指接受招标人的委托，代理招标人组织招标活动的招标代理单位。本工程的招标代理人为： 丹阳市正大工程造价咨询有限公司。

1.3.4 投标人：是指参与本工程项目竞争的、具备相应资质（资格）的施工单位。

1.3.5 中标人：是指最后中标的投标人。

2. 招标范围、工期及资金来源

2.1 本工程项目的招标范围：详见本须知前附表第7项。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第8项。

2.3本招标工程项目资金来源已通过投标须知前附表第9项所述方法获得，并将部分资金用于支付本工程施工合同项目。

3. 合格的投标人

3.1 投标人必须具有独立的法人资格。

3.2投标人资质等级及注册建造师要求详见本须知前附表第10项。

4. 踏勘现场

4.1 投标人须自行踏勘现场。如投标人未踏勘现场，造成发包与现场实际不符，投标人自行负责。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

4.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5. 投标费用

无论投标人是否中标，均应承担其参加本招标活动过程中自身所发生的一切费用。招标人不承担投标人的任何费用。

# （三）招标文件

7. 招标文件由书面文本组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一部分  招标文件

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

第二部分  合同主要条款

第三章  合同主要条款

第三部分  有关标准、图纸

第四章  有关标准

第五章  图纸

第四部分  工程预算价及其组成、发包价及其组成和计算方法

第六章  工程预算价及其组成、发包价及其组成和计算方法

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺少、遗漏等应在获得招标文件 3 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，其投标有可能被拒绝。

7.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果均由投标人自负。

8. 招标文件的澄清、修改和补充

8.1投标人在网上下载招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 1 日前以无记名形式将需要澄清的内容在丹阳市公共资源交易中心网上“我要提问”一栏中提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 1 日前在丹阳市公共资源交易中心网(www.dyzgw.com.cn)“答疑公示”栏予以澄清，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。

8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1 日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或补充,招标人可能会以补充通知的方式对招标文件进行必要的修改或补充，并在丹阳市公共资源交易中心网(www.dyzgw.com.cn)“更正补充”栏予以公布。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

8.3招标澄清（答疑）文件、招标文件修改补充通知的内容均以丹阳市公共资源交易中心网(www.dyzgw.com.cn)网上公布的文件内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标澄清（答疑）文件内容相互矛盾时，以最后网上发出的文件为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人根据情况可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

8.5 招标澄清（答疑）文件、招标文件修改补充通知等内容由各投标人根据上述方式及时获取并执行，否则由此产生的损失由各投标人自行承担。

# （四）投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文   。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件由资格审查证明材料部分组成。资格审查证明材料部分采用书面文本。

10.2投标人在中标后需报送下列资格证明材料，资格审查证明材料复印件装订成册，一式四份。

①项目负责人资格证书原件及复印件、安全考核合格证（B类证）、所在单位有效社会保险缴费证明原件及复印件；

②企业法人营业执照复印件；

③企业资质证书副本复印件或质量技术监督部门核发的排水管道养护维修企业CCTV/QV作业证书复印件；

④本单位基本存款帐户开户许可证复印件；

⑤项目负责人（非首次执业）在其执业范围内无在建工程的，必须提交距离本次工程投标文件递交截止时间最接近的工程的竣工验收报告原件及复印件；项目负责人办理变更手续的，须递交对此变更有行业管理权限的主管部门依法变更备案的证明材料原件及复印件；

⑥检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函【包括企业和拟选派项目负责人】原件及复印件；

注：江苏省内企业可由评委登录“江苏省建设工程招标网”，网址：http://www.jszb.com.cn/jszb/,点击进入曝光台，惩戒种类选择行贿犯罪进行查询。（原检察院出具的书面查询告知函在有效期内的仍可用于本次投标）江苏省外企业由各受理申请的人民检察院出具书面告知函。告知函自出具之日起2个月内有效。”

⑦企业安全生产许可证复印件。

⑧被委托人的法定代表人授权委托书、有效居民身份证、所在单位近期有效社会保险缴费证明。

⑨企业承担过类似及以上工程：企业近5年内承担过24千米及以上的管道CCTV检测工程或合同金额60万元及以上的管道清淤、疏通工程、CCTV检测。

说明：类似工程有效期从招标公告发布之日起倒算，且时间以施工合同为准。类似工程须提供施工合同原件扫描件，缺一无效。施工合同中未标明“管道CCTV检测工程或管道清淤、疏通工程”须建设单位出具证明，否则业绩不予认可。

注：（1）以上社会保险缴费证明指社会统筹保险基金管理部门颁发的代理机构社会养老保险手册及对帐单；或该机构资格有效期内的含有个人社会保障代码、缴费基数、缴费额度、缴费期限等信息的参加社会保险缴费人员名单和缴费凭证。

（2）社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致，上级公司、子公司、事业单位、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认定，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。

11. 投标货币

本工程投标发包采用的币种为  人民币 。

# （五）开标及抽签

12.本工程采用“网上随机抽取中标人办法”。以下所有程序由丹阳市建设工程招标投标管理办公室的监督下进行。

12.1按照招标公告规定的时间和投标报名顺序，由网上管理系统自动生成代表该单位的号码作为抽签中标的依据。

12.2在规定的抽签时间由网上管理系统自动生成三个中标候选人，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三中标候选人。

12.3由网上管理系统抽取的第一中标候选人应当在规定的资格审查时间内将资格审查证明材料递交至招标代理机构进行资格审查，否则视为放弃中标。

13. 定标方法：由网上管理系统抽取的第一中标候选人为中标人

13.1因下列情形之一的，可以确定第二中标候选人为中标人：

13.1.1第一中标候选人放弃中标；

13.1.2第一中标候选人资格审查不合格；

13.1.3第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

13.2如果第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。

13.3 中标人确定后，招标人将通过“丹阳市公共资源交易中心网”和“镇江市工程建设网”同步发布中签结果信息。

# （六）合同的授予

14. 合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予网上管理系统随机抽取的第一个号码对应的投标人即第一中标候选人。

15. 中标通知书

15．1 中标人确定后，招标人将于15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府招投标监管部门提交施工招标情况的书面报告。

15.2 招投标监管部门自收到书面报告之日起5日内，若未接到招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

15.3 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

16. 合同协议书的签订

16.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，并按照财政部、建设部财建（2004）369号文件精神，对涉及工程价款结算的办法进行约定，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.2 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

16.3中标人应当按照合同履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

# 第三章   合同主要条款

1、工期

1.1要求工期60天。

1.2合同工期按中标单位投标文件中的自报工期，如工期延误，应承担违约责任。

2、质量

2.1本工程质量标准要求合格，以国家现行验收规范为依据（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001及各专业工程施工质量验收规范）。由工程竣工验收小组验收。

3、材料设备供应

3.1见工程量清单总说明。

4、工程付款：完成全部工作量并验收合格后，支付计量工程量（不含甲供材）65%的进度款（预付款在进度款中扣除）；工程竣工后运行2年且审计结束后，支付至结算总净价（扣除甲供材）的95%；留5%的余款作为质保金，待质保期满付清所有工程款（无息）。

5、保修

5.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

6、分包与转包

6.1本工程严禁转包，一旦发现立即终止合同，所产生的经济损失均由中标人承担，对非主体工程进行分包必须符合有关规定，经甲方同意后方可分包。

7、违约责任

7.1违约责任执行相关条款，具体在合同中明确。

8、其它

8.1合同价款及调整

本合同价款采用单价合同方式确定。

风险范围以外合同价款调整方法：合同工期内（含索赔工期）①非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由中标人（承包人）承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由中标人（承包人）承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益。②人工工资执行政策性调整文件。

双方约定合同价款的其他调整因素：

⑴实际工程数量与招标文件中的工程量清单中的数量有异的，按实际工程数量进行调整。

⑵招标工程量清单漏项（增项）、设计变更、现场签证、技术方案、技术核定、图纸会审、会议纪要引起增减工程量清单项目，其相应的综合单价由中标人（承包人）以书面形式向发包人提交，经总监理工程师审查确认后，由发包人会同审计机关确认综合单价。新增项目中的人工、材料、机械在原投标文件工程量清单中已有报价的，按投标文件中的报价执行。

⑶合同外增加的项目且原投标文件工程量清单中没有报价的，根据相关定额和计价规定计算出总价后，按中标价与招标控制价下浮比例作同比例下浮。

8.2 招标人与中标人签订的合同中若与招标文件中实质性内容不一致的，不作为工程结算和审核的依据。

8.3中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人（总监理工程师）。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

8.4本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。注册建造师证书在合同签订的同时暂交丹阳市公共资源交易中心保管，凭工程竣工验收合格报告退还承包人。

8.5现场照管责任：中标人应充分考虑施工现场可能发生的一切有关交叉施工、安全施工的矛盾、纠纷或事故的预防措施，并及时、主动地采取有效方式进行处理，同时做好相互交叉施工及行人、行车交通安全的协调工作。

8.6严禁对本合同有关单位和人员进行贿赂或使用不正当竞争手段谋取非法利益。

8.7竣工结算时，综合单价按工程预算中的综合单价下浮15%进行结算。

8.8中标人需对后期设备供应商进行配合与管理，工程竣工验收需要达到图纸中要求的验收规范。

8.9中标注册建造师应保证及时到位，未经招标人同意不得更换；有事离开现场须向业主请假并征得同意。

施工管理人员必须有上岗证；未经招标人同意不得更换；必须常驻现场，否则业主有权给予罚款直至终止合同。

如果监理工程师或发包人认为委派的注册建造师、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的注册建造师或技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同。

# 第四章   有关标准

1、设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。

2、设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

# 第五章   图纸

另发

# 第六章  工程预算价及其组成、发包价及其组成和计算方法

另发