
宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目（二次）
招 标 文 件

工程名称：宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目

项目编号：3213021604210101 
建设单位：宿迁市钟吾初级中学
招标代理：江苏建协工程咨询有限公司
二〇一六年六月

目     录

1

第一章  招标公告（资格后审）

4

第二章  投标人须知

4

投标人须知前附表一

7

投标人须知前附表二

9

1. 总则

10

2. 招标文件

11

3. 投标文件

16

5. 开标

17

6. 评标

20

7. 合同授予

21

8. 重新招标和不再招标

21

9. 纪律和监督

22

10．其它

22

第三章  评标办法

22

1．总则

22

2. 评标程序

27

第四章  合同条款及格式

32

第五章  技术资料及规范要求

33

第六章  投标文件部分格式



第一章  招标公告（资格后审）

宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目（二次）
项目编号：3213021604210101
宿迁市钟吾初级中学 的宿迁市钟吾初级中学升级改造项目已经批准建设，建设资金来自于 财政 ，现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计进行公开招标。

1．项目概况与招标范围

1.1工程地点：宿迁市钟吾初级中学校内；
1.2工程规模：总投资约24129万元。项目总建筑面积86648平方米，其中：保留建筑23276平方米（包括：科技楼11058平方米，体育馆11800平方米，大成殿建筑418平方米）；新建建筑53988平方米（包括：教学楼23720平方米，报告厅1302平方米，综合楼9641平方米，食堂4323平方米，宿舍9570平方米，民国办公楼521平方米，大成殿古建筑群组1865平方米，其他用房1641平方米，景观建筑650平方米，配套用房755平方米）；其它9384平方米，室外足球场1片，400m跑道1片，篮球场8片，排球场6片，自行车停车位2270个，机动车停车位315个。
1.3质量要求：符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，并能够通过宿迁市相关部门的审查；
1.4设计周期：设计合同签订后10天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后30天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。
1.5各单位工程设计服务费的支付时间、方式：

	付费次序
	付费比例

（占总设计费%）
	付费时间

	第一次付费
	45%
	建筑施工图设计通过审查后一个月内

	第二次付费
	20%
	综合配套施工图通过审查后一个月内

	第三次付费
	15%
	土建安装工程竣工验收合格后一个月内

	第四次付费
	20%
	全部工程竣工验收合格且备案后一个月内


1.6本次招标工程共分 1 个标段。标段划分及相应招标内容如下：初步设计、建筑施工图设计及综合配套设施设计等。

1.6.1建筑工程〔基础、人防、土建工程（含外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、室内装饰、给排水工程、雨污水工程〕；电气工程（含强、弱电、公建用电）；暖通、消防工程、燃气管道工程等。

1.6.2工程项目配套设施（配套景观、绿化、道路、亮化、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）。

2．资格审查方法

本工程招标采用 资格后审  ，资格审查方法： 合格制 。
3．评标方法

本工程采用评标方法：综合评估法。

4．申请人资格要求
4.1申请人资质类别和等级需具有以下资质之一：
4.1.1具有工程设计综合甲级资质；

4.1.2建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质及以上且同时具备风景园林专项甲级资质；
4.2项目负责人资格要求：具有壹级注册建筑师执业资格及高级及以上职称；
4.3投标人法人代表的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险（或医疗保险）缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。
4.4其他条件：

4.4.1具有独立订立合同的能力；

4.4.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业；

4.4.3本工程不接受联合体投标；

4.4.4符合法律、法规规定的其他条件。
5．招标文件、图纸等资料的获取
5.1凡有意参加投标者，请于2016年6月3日08时30分至2016年6月12日17时30分登录宿迁市公共资源交易网（www.sqggzyjy.gov.cn）的投标人业务管理系统，使用网上银行购买招标文件及招标资料，每套售价人民币300元，售后不退。咨询电话：0527-84396020。
5.2 CA加密锁办理：网上购买招标文件须申报成为网员并申领CA锁，详情请查阅宿迁市公共资源交易网（www.sqggzyjy.gov.cn）“通知公告”栏目中《关于电子招标投标办理CA证书和电子签章的通知》。咨询电话：0527-84396015。
6．不接受投标人参加投标的情形
6.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
6.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。
6.3相关法律、法规规定不得参加投标的其他情形。
7．投标文件的递交
7.1投标文件递交截止时间：2016年6月24日 09时00分；
7.2投标文件提交地点：宿迁市公共资源交易中心开标五厅（宿迁市洪泽湖路156号“便民方舟”2号楼 11楼，详见电子导示牌）。逾期未提交到招标文件规定的开标地点的的投标文件，招标人不予受理。
8．不接受投标人参加投标的情形

8.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
8.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。
9．联系方式

招标人名称：宿迁市钟吾初级中学  代理机构名称：江苏建协工程咨询有限公司
地址：西湖路南侧，黄河路东侧    地址：宿迁市洪泽湖西路康庭茗苑南门商住楼4楼
联系人：倪绍安                  联系人：吴浍青
电话：0527-84213351             电话：0527-84508185
                     2016年6月
第二章  投标人须知

投标人须知前附表一

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人名称：宿迁市钟吾初级中学
地址：西湖路南侧，黄河路东侧
联系人：倪绍安
电话：0527-84213351

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏建协工程咨询有限公司
地址：宿迁市洪泽湖西路康庭茗苑南门商住楼4楼
联系人：吴浍青
电话：0527-84508185

	1.1.4
	项目名称
	宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目

	1.1.5
	建设地点
	西湖路南侧，黄河路东侧

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标内容为：初步设计、建筑施工图设计及综合配套设施设计等。

1、建筑工程〔基础、人防、土建工程（含外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、室内装饰、给排水工程、雨污水工程〕；电气工程（含强、弱电、公建用电）；暖通、消防工程、燃气管道工程。
2、工程项目配套设施（配套景观、绿化、道路、亮化、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）。

	1.3.2
	设计周期
	设计合同签订后10天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后30天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，并能够通过宿迁市相关部门的审查

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标文件递交截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标文件递交截止时间15日前

	1.11
	偏离
	不允许

	2.2.2
	投标截止时间
	2016年6月24日09时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清发出后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件修改发出后24小时内

	3.2.1
	投标报价方式
	固定单价

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件截止时间后60日内

	3.4
	投标保证金
	投标保证金的形式： ☑ 转帐支票（同城） ☑ 电汇（异地） ☑ 网上银行支付。投标保证金必须从投标人法人基本存款账户转出。现金及其它缴款方式一律无效。
户名：宿迁市公共资源交易中心；
开户行：江苏银行宿迁分行营业部；
帐号：15200188000049808+6位顺序号+1位校验码（其中6位顺序号和1位校验码为系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请各投标人登录投标人业务管理系统，点击“投标保证金缴纳”栏目中对应已报名的标段查询）；
投标保证金金额：肆万元整

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	无

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需签字或盖章的各个部分均应按要求签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其授权委托书无效。

	3.7.4
	投标文件份数
	纸质投标文件共7份，其中：1份正本，6份副本

	3.7.5
	装订要求
	除特别说明外，投标文件的商务部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，投标文件的技术部分可使用A3规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	4.1
	密封与标记
	1、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”；

2、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章；

3、投标文件密封袋上还应标明下列字样：

招标人名称：                         
项目名称：                           
投标人名称：                         
本投标文件在2016年6月24日09时00分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	宿迁市公共资源交易中心11楼开标五厅。（具体详见电子指示牌）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金（提交方式同投标保金证）。

履约担保的金额：中标价的5%
在中标公告发布之日起5个工作日内，向宿迁市公共资源交易管理办公室提交履约担保。履约担保金以从投标人基本存款帐户提交至宿迁市公共资源交易中心（户名：宿迁市公共资源交易中心，帐号：15200188000049808,开户行：江苏银行宿迁分行）。

	
	招标方式
	公开招标

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	评标方法及标准
	综合评估法

	10
	需要补充的其他内容
	


投标人须知前附表二

	序号
	内          容

	11
	友情提醒

一、投标截止时间前投标人未按时提交以下资料原件或证件原件供评标委员会审查的，视为自动弃权，其投标文件按废标处理：

1、营业执照；

2、资质证书；

3、项目负责人执业资格证书及职称；

4、投标人法人代表的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险（或医疗保险）缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。
6、招标文件规定的其他材料或投标人认为有必要提交的其他材料。

二、凡投标文件有下列情况之一的，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或其委托代理人签字的；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证； 

2、未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

3、未按招标文件要求的内容或规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效的；

5、投标人资格审查不满足要求的；

6、投标项目负责人资格审查不满足要求的；

7、设计文件中的主要指标偏差高于招标人设计任务书中要求的误差数的；

8、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

9、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

10、投标人投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

11、明显不符合技术规格、技术标准要求；

12、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

13、未按招标文件要求提供投标文件的； 

14、投标文件提出了不能满足招标文件要求的条件，或提出了招标人不能接受的条件；

15、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

16、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

17、本招标文件已规定或属于重大偏差的特殊规定。

三、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：宿迁市钟吾初级中学
1.1.3 本项目招标代理机构：江苏建协工程咨询有限公司
1.1.4 本招标项目名称：宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目
1.1.5 本项目建设地点：西湖路南侧，黄河路东侧
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：财政资金
1.2.2 本招标项目的出资比例：100%
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：已落实
1.3 招标范围、设计周期和质量要求

1.3.1本工程共分为一个标段，招标内容主要为：初步设计、建筑施工图设计及综合配套设施设计等。

建筑工程〔基础、人防、土建工程（含外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、室内装饰、给排水工程、雨污水工程〕；电气工程（含强、弱电、公建用电）；暖通、消防工程、燃气管道工程。
工程项目配套设施（配套景观、绿化、道路、亮化、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）。

1.3.2设计周期：设计合同签订后10天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后30天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。
1.3.3质量要求：符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，并能够通过宿迁市相关部门的审查。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉：详见招标公告。

1.4.2 投标人应符合本章第1.4.1项。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.3.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

1.4.3.2为本标段的监理人； 

1.4.3.3为本标段的代建人；

1.4.3.4为本标段提供招标代理服务的； 

1.4.3.5与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

1.4.3.6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

1.4.3.7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.4.3.8有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

1.4.3.9在招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制投标且限制期限未满的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标人应按“宿政办发[2012]123号”文件的规定向宿迁市招投标服务中心支付市场服务费并支付其它相关招标服务费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本项目不组织踏勘现场。

1.9.2投标人如需踏勘现场可直接与招标人联系。

1.9.3投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.4投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 偏离

本项目不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1投标人须知前附表；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5技术资料和规范要求； 

2.1.6投标文件部分格式； 

2.1.7投标人须知前附表规定的其他材料。 

此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应在收到招标文件的澄清内容24小时内以书面形式通知招标人（或招标代理机构），确认已收到该澄清。如投标人在规定时间内不向招标人或招标代理机构发出确认已收到该澄清确认回执，由此造成的相关责任，应由投标人自行承担。

2.2.4投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.2.5投标人在招标文件之外提出的任何依据或推论，招标人均不予采纳。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，同时以书面形式通知所有投标人，并在宿迁市公共资源交易网（www.sqggzyjy.gov.cn）上向所有已购买招标文件的投标人公布（请各投标人注意查看，招标人或招标代理机构不再以其他方式另行通知）。如果修改招标文件的时间距投标文件递交截止时间不足15天，相应延长投标文件递交截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人（或招标代理机构），确认已收到该修改。如投标人在规定时间内不向招标人或招标代理机构发出确认已收到该修改确认回执，由此造成的相关责任，应由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1商务部分主要包括下列内容：

3.1.1.1投标函及投标函附录

3.1.1.2法定代表人身份证明书；

3.1.1.3授权委托书；

3.1.1.4设计项目负责人委任书；

3.1.1.5投标保证金；

3.1.1.6投标人资格审查资料包括：营业执照、资质证书、项目负责人执业资格证书及职称、投标须知前附表要求的劳动合同复印件及养老保险查询信息等；

3.1.1.7投标人认为有必要提供的其它内容。

3.1.2技术部分主要包括下列内容：
3.1.2.1设计组织实施方案，内容包括：

3.1.2.1.1工作概述：主要对拟投标项目的工程总体概况进行简单的描述；

3.1.2.1.2工作范围：对拟投标项目的工作安排、主要人员的岗位职责进行必要的阐述；

3.1.2.1.3项目组织机构设置与人员安排：通过框图形式明确投标项目的组织机构设置，并对拟投入本项目的主要人员的资质和相关经历给予简单描述；

3.1.2.1.4仪器和设备：根据本单位自身的实力和拟投标项目的现场工作需要，对拟投入本项目的仪器、设备、车辆等做简要介绍；

3.1.2.1.5工作流程：分别对质量调控、进度调控、资料成果管理、信息管理、工作协调等方面，结合工作的阶段划分，进行工作的方法和流程的详尽阐述；

3.1.2.1.6本工程重点与难点分析：根据招标文件及现场察看，对本项目工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法；

3.1.2.1.7其他建议：为更好地完成本项目的工作，投标单位可按照自身的实际经验，对本项目工作提出良好的建议。

3.1.2.2投标人及项目负责人相关资格证书资料。
3.2 投标报价

3.2.1本招标项目采用固定单价报价，投标人所报设计费均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、图纸审查费用及可能的复审费用、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、政策性文件规定费用和市场服务费等直至提交最终成果过程中所涉及到的一切费用。
3.2.2投标人应充分考虑项目施行期间各类风险系数计入总报价，该报价应是完成本须知和合同条款上所列招标项目范围的全部，不得以任何理由予以重复。
3.2.3招标人设定本项目投标人投标报价最高限价为人民币伍拾元/平方米 （￥50元/㎡），招标人不接受高于该最高限价的投标报价。（注：本次招标项目投标价平方米按新建建筑建筑面积计算（地下停车场不计入计算面积），计53988m2。后期结算仅按新建建筑建筑面积调整计算，其它不予调整)
3.2.4为便于评审委员会了解投标价的组成，各投标人按以下单价进行投标，折算单价之和不得超过最高投标限价，投标单价构成如下：

	序号
	设计内容
	分项单价

（元/m2 ）
	折算单价

（元/m2 ）
	投标单价

（元/m2 ）

	1
	保留建筑23276平方米（包括：科技楼11058平方米，体育馆11800平方米，大成殿建筑418平方米），外墙装饰改造设计
	
	
	

	2
	民国办公楼521平方米，大成殿古建筑群组1865平方米（主体（含基础、外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、给排水工程、雨污水工程、电气工程（含强、弱电、公建用电）、暖通、消防工程、燃气工程，古建部分）
	
	
	

	3
	机动车停车位315个（地下停车场）
	
	
	

	4
	新建建筑主体工程（主体（含基础、外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、给排水工程、雨污水工程、电气工程（含强、弱电、公建用电）、暖通、消防工程、燃气工程）
	
	
	

	5
	室外装饰
	
	
	

	6
	配套设施（配套建筑、配套道路、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）
	
	
	

	7
	室外亮化
	
	
	

	8
	室内装饰
	
	
	

	9
	景观绿化（单价按景观面积报价）
	
	
	

	
	……
	
	
	

	说明：1、新建总建筑面积约5.3988万平方米，建设教学楼、行政综合楼、报告厅以及其他配套附属设施。折算单价单位为新建建筑总建筑面积，投标单价为折算单价之和（具体面积详见方案设计）。
2、以上分项面积仅做参考，投标单位根据自身经验自行报价，后期报价不因实际分项面积与参考面积不同而作调整。

3、本次报价为完成本项目所有设计项目内容的报价，以上设计内容仅做参考，投标单位可以根据自身经验结合工程实际情况进行相应增加，但不得减少已提供的设计内容。投标单位未填或者未报价的视为让利。


3.2.5为便于市场服务费、履约保证金的计取及设计服务费的支付，本项目建筑面积暂按5.3988万平方米进行计算。

3.2.6中标人最终获取的设计服务费按测绘部门出具新建建筑建筑实际面积进行调整。
3.3 投标有效期

3.3.1本项目的投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起），投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在投标文件提交截止时间前，应按投标人须知前附表第3.4.1条规定的金额提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。
保证金由宿迁市公共资源交易管理办公室代收、代管和代退。
3.4.2投标保证金必须从投标企业的法人基本存款账户缴纳，联合体投标的由联合体牵头人从其法人基本存款账户缴纳。
3.4.3投标人应在投标截止时间前将本单位的基本账户《开户许可证》原件扫描件上传至企业诚信库，并携带开户许可证原件或加盖单位公章及法定代表人印章的复印件到市公共资源交易大厅网员办理窗口进行审核备案。以未经审核备案的账户提交的投标保证金不予接受。
3.4.4投标人必须采用转账支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式将保证金从基本存款账户提交至保证金专用账户（户名：宿迁市公共资源交易中心，账号：15200188000049808+6位顺序号+1位校验码，开户行：江苏银行宿迁分行营业部）。
注：6位顺序号和1位校验码为系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请各投标人登录投标人业务管理系统，点击“投标保证金缴纳”栏目中对应已报名的标段查询。
3.4.5投标人在递交投标文件截止时间前缴纳投标保证金并确保到账，开标后由招标代理机构到市公共资源交易管理办公室财务室，根据到账记录开具相应单位的投标保证金收据，未在投标文件递交截止时间前到账的，按无效标处理。
3.4.6投标企业以个人、办事处、分公司、子公司名义或从他人账户及投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。
3.4.7投标保证金按以下方式退还：
3.4.7.1投标保证金经宿迁市公共资源交易管理办公室现场监督人员审验通过后，由招标人或代理机构统一将收据原件收集留存，以便统一办理退付手续。
3.4.7.2不能提交收据原件的，可提交收据复印件并同时提交本单位开具的“收到宿迁市公共资源交易管理办公室退付工程投标保证金”收据。
3.4.7.3不能提交收据导致保证金无法退付的,责任自负，宿迁市公共资源交易管理办公室将暂不退款，其保证金于所在季度最末月的月末统一退付。
3.4.7.4集中退付：投标保证金仅通过汇款渠道退至投标人法人基本存款账户。未中标单位在中标通知书下达后5个工作日内，由招标人或代理机构将投标保证金收据报送市宿迁市公共资源交易管理办公室统一办理退付手续；中标单位在合同签订后5个工作日内，由招标人或代理机构将投标保证金收据报送,宿迁市公共资源交易管理办公室统一办理退付手续。中标人应及时到宿迁市公共资源交易管理办公室缴纳相关费用，以便中标通知书及时下达。
投标保证金缴退查询电话：0527-84396067。
注：已按规定缴纳年度投标保证金的投标人无需再次缴纳投标保证金，专用分册投标人须知前附表规定的投标保证金金额超过投标人缴纳年度保证金的，投标人应补缴差额部分。
3.4.8 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

3.4.8.1投标截止后投标人撤销投标文件的；
3.4.8.2中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人出现下列情形之一的： 

3.4.8.2.1 放弃中标的；
3.4.8.2.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
3.4.8.2.3 按照苏建招【2009】140号文第十条第三款应当提交中标差额保证金而不提交的；
3.4.8.2.4 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求的。
3.4.8.3招标文件规定的其它情形。
3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人法人营业执照、资质证书、项目负责人执业资格证书及职称、委托代理人及项目负责人劳动合同和养老保险缴纳证明，企业及项目负责人无行贿记录等。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份，副本六份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位法人章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.1.4其他密封和标记要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：宿迁市公共资源交易中心11楼开标二厅，具体房间请投标单位提前至开标区详见导示牌。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人(招标代理机构)按本须知第3.4.2款的规定可没收其投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

投标单位的法定代表人（或其委托代理人）应携带本人法人资格证明或法人授权委托书、身份证，按时到达开标会议现场，否则其投标文件按废标处理。

开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

5.1.2投标人在递交投标文件的同时应提交以下证件或资料等的原件以供评标委员会对投标人的投标资格进行审核。具体包括：

5.1.2.1营业执照；

5.1.2.2资质证书；

5.1.2.3项目负责人执业资格证书及职称；

5.1.2.4投标保证金银行进账手续；

5.1.2.5投标人法人代表的授权委托代理人和项目负责人必须为本单位在职人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及2015年6月至今本单位为其办理的连续六个月社会养老保险证明，其中社会养老保险证明以投标人注册地社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果为准，投标人须在投标文件中提供可查询的社保部门官方网址及登陆查询信息；

5.1.2.6招标文件规定的其他材料或投标人认为有必要提交的其他材料。
5.1.3投标人业绩及奖项证明材料。

★投标人在提供上述证件或资料的原件时，需同时提交一份经法定代表人或委托代理人现场签字的原件材料清单。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标纪律；

5.2.2公布在投标截止时间前递交投标文件和投标保证金的投标人名称，剔除不合格投标人；

5.2.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4审查并宣布投标人法人代表或授权委托人及项目负责人到场情况，剔除不合格投标人；

5.2.5投标人授权代表按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况，剔除不合格投标人；

5.2.6根据现场审查情况，宣布合格的投标人名称；

5.2.7按照投标人须知前附表的规定确定并宣布现场合格投标人投标文件的开标顺序；

5.2.8设有最高限价的，宣读最高限价； 

5.2.9按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

5.2.10投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.11开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责清标、评标活动。

6.1.2开标结束后，开始清标、评标，清标、评标通过直播方式进行。

6.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目相关部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3投标文件的澄清

6.3.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、质量等级等实质性内容。

6.3.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印签，签字或盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.3.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以投标函中的报价金额、工期、质量等级为准。

6.4 投标文件的审查

6.4.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

6.4.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

6.4.3投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

6.4.4投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作废标处理：

6.4.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或其委托代理人签字的；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证； 

6.4.4.2未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

6.4.4.3未按招标文件要求的内容或规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.4.4.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

6.4.4.5投标人资格审查不满足要求的；

6.4.4.6投标项目负责人资格审查不满足要求的；

6.4.4.7设计文件中的主要指标偏差高于招标人设计任务书中要求的误差数的；

6.4.4.8投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.4.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.4.4.10投标人投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

6.4.4.11明显不符合技术规格、技术标准要求；

6.4.4.12不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

6.4.4.13未按招标文件要求提供投标文件的； 

6.4.4.14投标文件提出了不能满足招标文件要求的条件，或提出了招标人不能接受的条件；

6.4.4.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

6.4.4.16经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

6.4.4.17本招标文件已规定或属于重大偏差的特殊规定。

6.4.5 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，作废标处理：

6.4.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.4.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.4.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.4.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.4.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

凡被判定为废标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认，投标人现场未能提出合法合规的有效解释或质疑而又拒绝签字的视同对结果认可。

6.5 评标

6.5.1评标委员会将对有效投标文件进行详细评审与比较。

6.5.2投标文件的初步评审

6.5.2.1 开标后，经评标委员会审查符合本须知第6.4.4条有关规定的投标文件，方可进行评审。

6.5.2.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

6.5.3投标文件计算错误的修正

6.5.3.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.5.3.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

6.5.4投标文件的评审、比较和否决

6.5.4.1评标委员会将按照本须知第6.4条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.5.4.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

6.5.4.3 评标方法和标准：本项目采用综合评估法，评分标准及办法见第四章。

6.5.4.4评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，报价在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据招标文件评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

7. 合同授予

7.1中标通知

7.1.1中标人确定后，招标人将于15日内向宿迁市公共资源交易管理办公室提交招标情况的书面报告。

7.1.2招标人在确定中标人时，以中标公示的方式将中标结果通知所有未中标的投标人，并于中标公示结束后依法向中标人签发中标通知书。

7.2履约担保

7.2.1国有投资或国有投资占主导地位的工程建设项目，招标人必须在招标文件中要求中标人提交相应金额的履约担保，履约担保的形式为履约保证金、银行保函。履约担保一般为中标合同总价5%-10%。履约担保超过100万元人民币的，100万元以上部分可采取银行保函形式。
7.2.2招标人委托市公共资源交易管理办公室对中标人缴纳的履约担保进行统一收、退管理。
7.2.3在中标公告发布之日起5个工作日内，中标人应按投标人须知前附表9.2规定的金额及形式向宿迁市公共资源交易管理办公室提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。履约担保金以从投标人基本存款帐户提交至宿迁市公共资源交易中心（户名：宿迁市公共资源交易中心，帐号：15200188000049808,开户行：江苏银行宿迁分行）。采用保函形式的履约担保，递交至宿迁市公共资源交易管理办公室财务室。提交合格的施工图纸后，凭招标人出具的项目完成证明到宿迁市公共资源交易管理办公室办理退付手续。
7.2.4招标人或招标代理机构在办理中标通知书备案登记时，应一并提交中标人已缴纳履约担保的有效凭证。中标人在规定的时间内按上述要求缴纳履约担保后，领取中标通知书
7.2.5中标人不按上述要求提交履约担保的，根据《招标投标法实施条例》第五十五条、七十四条等规定，招标人应依法确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新招标，并予以公告。同时，可以将原第一中标候选人列入失信企业名单，其投标保证金将不予退还，并可以处中标项目金额10‰以下的罚款。
7.2.6对于招标代理机构向未缴纳履约担保的中标人擅发中标通知书的，以及没有取消未在规定时间内缴纳履约担保中标人的中标资格，并重新公告中标人或重新招标的，将按照《江苏省工程建设项目招标代理机构动态考评管理办法》处理。情节严重的，限制其一定期限的从业资格。
7.3签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

两次招标失败的，由招标人提出申请，经招标投标管理部门审核，并经监察机关备案后，可采用竞争性谈判或直接发包方式确定承包人。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定的“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。评标委员会成员必须独立评标，完成书面评标报告。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。但投标人在本招标文件规定时间内未对招标文件的内容提出质疑的，招标人视为投标人已详细审查全部招标文件内容（包括有关澄清和补充说明），且已放弃对这方面有任何不明确及误解的权力，投标人不得在开标后就此提出投诉。

对故意捏造事实、伪造证明材料及恶意缠诉等恶意投诉，投诉处理部门应当驳回，并予公示，属于投标人的，记录不良行为一次，限制进入本市招标投标市场3个月至12个月；情节严重的，可以依法并处一万元以下罚款；影响招标投标进程给招标人造成重大损失的，三年内不得在本市范围内投标或参加其他形式的招标活动，按照招标文件规定不予退还投标保证金，并由招标人依照有关民事法律规定追究投诉人相关民事责任。恶意投诉的情形包括：①未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；②不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的③投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；④捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；⑤投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；⑥一年内三次（含三次）以上失实投诉的；⑦其他方式进行恶意投诉的。

投标人在招标文件规定的时间内未对招标文件条款内容提出质疑的，招标人视为投标人已经详细查阅招标文件全部内容并全部理解且无异议，开标后投标人不得就招标文件条款内容提出投诉。

10．其它

10.1知识产权

10.1.1投标文件中若涉及第三方知识产权的，所引起的一切责任和后果由投标人自行承担。

10.1.2中标人的设计成果的署名权归中标单位和招标人共同所有，招标人有权通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价该设计成果。

10.2招标文件中各项条款的解释权归属于招标人。

第三章  评标办法

1．总则

本招标工程项目采用综合评估法进行评标，由评标委员会对投标报价、人员配备、业绩奖项、技术部分和市场信用评价等进行综合评审，评分采用百分制，得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，由招标人自行确定。
2. 评标程序

2.1 初步评审

评标委员会依据下述各表规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.1.1 形式评审标准：

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章和加盖单位章

	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	联合体投标人
	不接受联合体投标


2.1.2 资格评审标准：

	评审因素
	评审标准

	企业资质等级
	具有以下资质之一：

1、 具有工程设计综合甲级资质；

2、 具有建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质及以上且同时具备风景园林专项甲级资质

	项目负责人资格
	具有壹级注册建筑师执业资格及高级及以上职称；

	劳动合同及养老保险
	投标人法人代表的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险（或医疗保险）缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

	设计人员配备
	满足“技术资料及规范要求”中设计人员配备要求

	其他要求
	4.4其他条件：

4.4.1具有独立订立合同的能力；

4.4.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业；

4.4.3本工程不接受联合体投标；

4.4.4符合法律、法规规定的其他条件。


2.1.3 响应性评审标准：

	评审因素
	评审标准

	投标范围
	初步设计、建筑施工图设计及综合配套设施设计等。

1、建筑工程〔基础、人防、土建工程（含外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、室内装饰、给排水工程、雨污水工程〕；电气工程（含强、弱电、公建用电）；暖通、消防工程、燃气工程。

2、工程项目配套设施（配套景观、绿化、道路、亮化、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）。

	设计周期
	设计合同签订后10天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后30天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。

	设计质量
	符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，并能够通过宿迁市相关部门的审查

	投标有效期
	投标文件递交截止之日起60日

	投标保证金
	捌万元整

	权利义务
	按照服务合同规定


2.2 详细评审

2.2.1 分值构成(100分)

	序号
	评分内容
	分值分配

	1
	投标报价
	45分

	2
	人员配备
	13分

	3
	投标人业绩、奖、资信
	20分

	4
	技术部分
	19分

	5
	信用评价
	3分


表一：投标报价（45分）详细评分办法

	序号
	评分内容
	分值分配
	评分办法

	1.1
	投标报价
	45分
	1、评标基准价=A*50%+B*50%；

其中：A为最高限价50元/平方米

B为有效投标文件的投标报价算术平均值为评标基准价（若7家≤有效投标单位＜10家， 应去掉其中的 1 个最高价和 1 个最低价；若有效投标单位家数 ≥ 10家，应去掉其中的 2 个最高价和 2 个最低价）

投标报价等于评标基准价的得满分，与基准价相比，每高1%扣0.2分，每低1%扣0.2分，不足1%部分按相同比例扣分。投标报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2、评标委员会在评标报告签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整
3、如得分相同时，投标报价低者优先；如投标报价仍相同，由评委组织现场抽签确定。


表二：人员配备（13分）

	序号
	评分内容
	分值

分配
	评分办法

	2.1
	人员配备
	13分
	除项目负责人外项目组成员配备有建筑、结构、给排水、暖通、电气专业国家注册类设计人员的，每有一个得2分，本项最高得10分。证明材料以注册证书原件为准。

	
	
	
	项目组人员除项目负责人外，具有高级及以上职称的，每有一个1分，本项最高得3分。证明材料以职称证书原件为准。


表三：投标人业绩、奖、资信（20分）详细评分办法

	序号
	评分内容
	分值分配
	评分办法

	1
	投标人业绩
	7分
	2.1、投标人2012年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过古建筑工程设计业绩的，每有一个得0.5分，本项最高得1分。
2.2、投标人2012年1月1日以来（以合同签订日期为准）单项合同建筑面积不少于3万平方米的学校建筑工程设计业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分。
业绩证明材料包括中标通知书、设计合同及其它证明材料。提供的证明材料要能明确反映项目性质、规模（合同额或面积）、投标人名称等主要信息。未提供原件的不得分。

	2
	项目负责人资质
	2分
	项目负责人具备国家一级注册结构师得2分；

	3
	资质资信
	11分
	3.1、投标人具备设计综合甲级资质的得1.5分。（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查）

3.2、投标人同时具有ISO9000系列质量、环境和职业健康管理体系认证证书的得1.5分。(提供原件备查)

3.3、2012年1月以来投标人承担过的设计项目获得过国家级或国际级奖项的，有一个得2分；获得过省级奖项的，有一个得1分；获得过市级奖项的，有一个得0.5分；本项最高得6分。

3.4、投标人具有在项目所在地工商部门注册分支机构且有效的得2分。（以分支机构营业执照原件为准）

(备注：获奖项目以获奖证书颁发时间为准，相同项目不重复得分，以加盖投标人公章的复印件为准，但投标时需提供备查原件备查。)


表四：技术部分（19分）详细评分办法

	序号
	评分内容
	分值分配
	评标办法

	1
	技术部分
	19
	1、设计总体概述0-3分；

2、技术人员配备计划0-3分；

3、确保设计质量进度的组织措施0-3分；

4、确保设计周期的组织措施0-3分；

5、工程投资控制措施0-3分；

6、施工图设计期间、工程施工及工程竣工验收期间等各个阶段的服务措施0-4分。


表五：信用报告分值（3分）详细评分办法
	序号
	评分内容
	分值分配
	评标办法

	1
	市场信用评价
	3
	信用得分（3分）：设投标人信用报告分值为“3”，信用得分=信用分值*3/100 企业应具有经宿迁市信用管理部门备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网址http://cxsq.suqian.gov.cn）； 友情提醒：1、信用报告办理时限为5个工作日，有效期1年；2、宿迁市信用办为第三方信用服务机构监督管理部门联系电话：0527-84338767。
提供第三方信用报告原件，未提供不得分


2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照各投标人综合评价，向招标人推荐3名排序的中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

建设工程设计合同（示范文本）

GF-2000-0209（民用建设工程设计合同）

工程名称：                         

工程地点：_                        

PRIVATE合同编号：_________________________

设计证书等级：_____________________

发包人：                           
设计人：_______________________    

签订日期：_________________________
中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监    制

发包人：宿迁市钟吾初级中学
设计人：                            
发包人委托设计人承担宿迁市钟吾初级中学升级改造施工图设计项目 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容包括本工程项目的设计阶段。名称、规模、阶段、投资及设计费等具体内容见下表。
	序号
	项目

名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算总投资（万元）

人民币
	费率

%
	估算设计费（元）人民币

	
	
	层数
	建筑面积

（m2）
	方案设计
	初步设计
	施工图

设计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	施工纸质图纸
	书面文本15份、全套电子文稿1份
	设计合同签订后10天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后30天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。
	图纸应按标准折叠

	2
	
	
	
	


第五条　本合同设计收费暂估价为_______元人民币。最终获取的设计费按测绘部门出具的实际面积进行调整。设计费支付进度详见下表。

设计费暂估价=投标人投标报价*暂估建筑面积。
	付费次序
	付费比例

（占总设计费%）
	付费额（万元）
	付费时间

	第一次付费
	45%
	
	建筑施工图设计通过审查后一个月内

	第二次付费
	20%
	
	综合配套施工图通过审查后一个月内

	第三次付费
	15%
	
	  土建安装工程竣工验收合格后一个月内

	第四次付费
	20%
	
	全部工程竣工验收合格且备案后一个月内


第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.3发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.1.4发包人应提前2天向设计人发出要求参与验收等需要到现场解决问题的通知。以便设计人能及时到达施工现场。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行标准

6.2.3设计合理使用年限为_  国家及地方规定的合理使用年限
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人不仅要交付设计资料及文件，而且要负责设计图纸的审图工作，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 设计人应及时满足发包人在工程施工期间对施工图纸合理的变更要求，不得另行收取费用。

6.2.8设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员的工作生活及交通费用由设计人自行负责。

6.2.9如果设计人不具备部分专业设计资质的，可在招标人书面同意后，委托有资质的设计单位进行设计，所需费用由设计人承担，设计人并应同时承担连带责任。

6.2.10 设计人对当地施工图审核部门提出的施工图审核意见进行回复时间不得超过一周，总回复次数不得超过三次。对发包人发出的参与验收、解决图纸中存在问题等通知响应时间要准时不得延误，设计人员在发包方指定的合理时间内未到达现场处理问题，或者接受图纸修改、变更任务后，在合理时间内未完成的，每延误一天设计方赔偿2000元，赔偿费用从设计费总额中扣除。
6.2.11设计人各专业设计要仔细审核把关，不得出现专业之间不合理之处，若出现专业设计之间矛盾造成施工损失的，损失的由设计人承担。
6.2.12设计人员工作地必须是投标单位营业执照注册地。不接受投标单位的派出机构、分支机构等工作场所和投标单位营业执照注册地不一致的设计场所。一经发现立即取消中标资格或解除合同。

6.2.13因规划红线变更等原因所引起的设计变更，设计方应无条件服从设计任务，不得因此提出增加设计费用。
第七条　违约责任：

7.1发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的 100 %。由于设计人原因导致工程施工发生困难，设计人应及时调整施工图纸，并承担由此而造成的各种损失。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应承担人民币 5000 元的逾期违约金，限额为合同价款的30％。

7.4设计范围内的不同专业设计不得有冲突，由于设计人员错误造成设计内容混乱的，设计人除负责采取补救措施外，还应向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的 100 %。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人自愿放弃收回履约保证金。

第八条　其他

8.1设计人提供的设计成果应符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度并能通过相关部门审查。

8.2发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应积极配合，否则发包人有权停止支付设计费。发包人只与项目设计负责人进行业务联系，其他设计人员业务联系发包人一律不予答复。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6本项目招标代理费由中标单位支付。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向  工程所在地  人民法院起诉。

8.8本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

8.9本合同经双方签字或盖章后生效。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11招标文件中各项条款的解释权归属于招标人。 

8.12其它约定事项：
8.12.1履约保证金的退付：提交合格的施工图纸后，凭招标人出具的项目完成证明到宿迁市公共资源交易管理办公室办理退付手续。。

发包方单位名称：                   设计方单位名称： 

法定代表人：                       法定代表人：

单位地址：                         单位地址： 

邮政编码：                         邮政编码： 

电    话：                         电    话： 

传    真：                         传    真： 

开户银行：                         开户银行： 

银行帐号：                         银行帐号： 

日期：2016年  月  日               日期： 2016年  月  日

第五章  技术资料及规范要求

一、设计规范：执行国家现行规范、标准，满足工程规模、投资控制要求。

二、招标人对投标人投入本项目主要设计人员的要求

	序号
	本工程需设计人员的专业岗位
	专业要求
	资格要求
	数量要求（人）

	1
	项目负责人
	建筑或结构
	具有国家一级注册建筑师，具备高级及以上职称
	1人

	2
	设计组人员
	建筑
	具备中级及以上专业职称
	不少于 3人

	
	
	结构
	具备中级及以上专业职称
	不少于 1人

	
	
	市政
	具备中级及以上专业职称
	不少于 1人

	
	
	暖通
	具备中级及以上专业职称
	不少于 1人

	
	
	园林或古建
	具备中级及以上专业职称
	不少于 1人

	
	
	水电
	具备中级及以上专业职称
	不少于 1人


注：1.项目主要设计人员配置必须满足上述配备表要求，未满足要求的作无效标处理。

    2.专业要求：项目负责人以注册证书专业为准；其它设计组人员：职称、学历、资格证书等其中有一项满足专业要求即可。

第六章  投标文件部分格式

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致      （招标人名称）    ：

1、根据你方的      （招标工程名称）    项目设计招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关附件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按人民币（大写（￥   元/ m2）的投标报价承包上述工程的设计任务。投标报价明细如下：
	序号
	设计内容
	分项单价

（元/m2 ）
	折算单价

（元/m2 ）
	投标单价

（元/m2 ）

	1
	保留建筑23276平方米（包括：科技楼11058平方米，体育馆11800平方米，大成殿建筑418平方米），外墙装饰改造设计
	
	
	

	2
	民国办公楼521平方米，大成殿古建筑群组1865平方米（主体（含基础、外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、给排水工程、雨污水工程、电气工程（含强、弱电、公建用电）、暖通、消防工程、燃气工程，古建部分）
	
	
	

	3
	机动车停车位315个（地下停车场）
	
	
	

	4
	新建建筑主体工程（主体（含基础、外立面石材、幕墙、钢结构、雨篷等）、给排水工程、雨污水工程、电气工程（含强、弱电、公建用电）、暖通、消防工程、燃气工程）
	
	
	

	5
	室外装饰
	
	
	

	6
	配套设施（配套建筑、配套道路、室外雨污管网、水、电、消防、弱电通信、技防智能化、交通标志标线等项目涉及全部设计内容）
	
	
	

	7
	室外亮化
	
	
	

	8
	室内装饰
	
	
	

	9
	景观绿化（单价按景观面积报价）
	
	
	

	
	……
	
	
	

	说明：1、新建总建筑面积约5.3988万平方米，建设教学楼、行政综合楼、报告厅以及其他配套附属设施。折算单价单位为新建建筑总建筑面积，投标单价为折算单价之和（具体面积详见方案设计）。

2、以上分项面积仅做参考，投标单位根据自身经验自行报价，后期报价不因实际分项面积与参考面积不同而作调整。

3、本次报价为完成本项目所有设计项目内容的报价，以上设计内容仅做参考，投标单位可以根据自身经验结合工程实际情况进行相应增加，但不得减少已提供的设计内容。投标单位未填或者未报价的视为让利。


（1）为便于市场服务费的计取及设计服务费的支付，本项目建筑面积暂按5.3988万平方米进行计算。

（2）中标人最终获取的设计服务费按测绘部门出具新建建筑建筑（地下车库不计入）实际面积进行调整。

2、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3、如果我方中标，我方保证设计周期：设计合同签订后    天内提交初步设计成果，初步设计成果确定后    天内提交经消防、审图中心审查合格的建筑施工图纸和综合配套施工图纸。（以上时间不含审批或审查时间）。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。同时，我方保证设计质量：符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，并能够通过宿迁市相关部门的审查。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标人需要，在技术允许范围内随时对方案进行改进。

6、如果我方中标，我方将按照投标函附录承诺的方式和金额提交履约担保。     

7、我方同意所提交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。    

9、我方金额为人民币     万元的投标保证金已经按招标文件的要求递交。

投 标 人：                                     （盖章）  

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日 

（二）投 标 附 录 

	序号
	项目内容
	投标承诺
	备注

	1
	履约担保金额
	合同价款的5%
	

	2
	设计准备时间
	签订合同后3天
	

	3
	延误设计周期赔偿标准
	人民币5000元/天
	

	4
	延误设计周期赔偿限额
	合同价款的30％
	

	5
	未达到承诺的设计质量标准违约金限额
	实际损失额的100％
	

	6
	未履行承诺的主要设计人员现场服务到位率违约金金额
	合同价款的10％
	

	7
	是否同意招标文件的其它内容
	同意
	

	8
	是否同意合同协议条款
	同意
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、本表须对应投标文件提供的内容填报；

    2、本表中的每一栏目均必须填报，否则视为实质上不响应招标文件要求，不予评审。

投 标 人：                                     （盖章）  

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日 

.

二、法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系     （投标人名称）         的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的   （姓名）   为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

委托期限：    年  月  日至    年  月  日（自开标之日起不得少于60日）

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____        ___

投标人：                                  （盖公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

四、项目负责人委任书

根据本委任书宣告，我    （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现代表单位授权  （设计项目负责人姓名）  为   （招标项目名称）   的项目负责人，身份证号码为                   ，全面负责该工程设计工作。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：




             

法定代表人：                              （签字）

日期：_____年____月____日

五、投标保证金

                （招标人）：

我单位已经按照招标文件的要求提交了                                 项目的投标保证金         元（小写：￥            ）（详见收据）。
根据招标文件的规定，我单位严格按照程序履行投标保证金退付手续（提供单位开户许可证复印件附后）。我单位法人开户行和基本账户如下：

开 户 行：                                           
基本账户：                                           
投标人：                                 （盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

六、资格审查资料

1、营业执照复印件 ；

2、资质证书复印件；

3、项目负责人执业资格证书及职称复印件；

4、投标人法人代表的授权委托代理人和项目负责人必须为本单位在职人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及2015年6月至今本单位为其办理的连续六个月社会养老保险证明，其中社会养老保险证明以投标人注册地社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果为准，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过；

5、拟投入本项目的主要设计人员

	序号
	岗位
	姓名
	职务
	专业
	注册资格
	职称
	备注

	1
	项目负责人
	
	主设计师
	建筑或结构
	
	
	

	2
	
	
	
	建筑
	
	
	

	3
	
	
	
	结构
	
	
	

	4
	
	
	
	市政
	
	
	

	5
	
	
	
	暖通
	
	
	

	6
	
	
	
	水电
	
	
	

	7
	
	
	
	装饰
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：

1、项目主要设计人员配置必须满足第五章设计人员要求，未满足要求的作无效标处理。

2、专业要求：项目负责人以注册证书专业为准；其它设计组人员：职称、学历、资格证书等其中有一项满足专业要求即可。

3、本表后依次附上述设计人员相关证书的复印件。
6、招标文件规定的其他材料或投标人认为有必要提交的其他材料；
七、人员配备及技术标
各投标人根据评标办法中得分要点，自行编制其相关内容供评委打分。

八、投标人业绩及奖项证明材料

1、投标人、项目负责人业绩证明材料复印件；

2、投标人获奖证明材料。

注：投标文件中业绩证明材料、获奖证明材料应与原件保持一致！

九、授权委托代理人、项目负责人的养老保险或医疗保险

法定代表人授权代表、项目负责人养老保险或医疗保险证明官方网站查询信息

	姓名
	身份证号
	本项目拟派职务
	相关部门官方查询网址
	查询登录或验证信息
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、投标人须详细列明相关部门的官方查询网址、身份证号、注册编号、密码或验证码等可以登录、查询的全部信息。

2、评委会仅根据投标人提供的上述信息进行审查，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

3、评标结束后，请投标人自行修改其登录查询密码等信息。

PAGE  

