建设工程工期备案表

填表日期：2026年05月30日

| 建设单位名称：国健浩淼（丹阳）医疗科技有限公司 |  |
| --- | --- |
| 咨询单位名称：江苏博智工程咨询有限公司镇江分公司 |  |
| 工程项目名称：国药生物医药、医疗器械生产基地项目C、K地块D定制区2#厂房工程 |  |
| 工程项目位置：丹阳市开发区 |  |
| 工程概况及特征说明： 国药生物医药、医疗器械生产基地项目C、K地块D定制区2#厂房工程，新建钢结构厂房建筑面积21839.5m2，地上1层（局部夹层），首层占地面积19342.3m2。 |  |
| 工期是否经专家论证：无（如有请附论证材料） |  |
| 工期：300日历天（《江苏省建设工程施工工期定额》） 工期计算：100（编号01-1-19）*0.8+220（编号01-2-21）=300天 |  |
| 咨询单位（签章） 2026年5月30日 | 造价管理机构（签章） 2026年6月23日 |